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한 줄 소개 — 울산 소재 인테리어·건축 디자인 업체로, 자체 AI 업무시스템(ERP)을 직접 개발·운영하며 견적·현장관리·마케팅을 AI로 자동화하고 있는 혁신 소상공인.
1. 사업 추진 배경 및 필요성
문제 정의
중소 인테리어·건설업은 견적 산출, 현장별 손익 관리, 자재·노무 관리에 막대한 수작업이 들고, 그 부재로 적자 현장을 모른 채 진행해 흑자도산하는 일이 흔하다.
시중 ERP(더존·이카운트 등)는 중소 인테리어 업체에 과하고 비싸며, 업종 특화·AI 기능이 없다.
강산의 대응 (이미 실행 중)
강산은 이 문제를 AI로 직접 풀어왔다. 견적·현장 손익·자재·노무·마케팅을 AI로 자동화한 자체 ERP를 구축·운영하고 있으며, 본 사업은 이를 상용 SaaS 제품으로 고도화·사업화하기 위한 것이다.
※ 평가 포인트 — 대부분 신청자가 "AI를 앞으로 도입하겠다" 수준인 반면, 강산은 이미 AI를 만들어 매일 쓰고 있다.
2. AI 활용 현황 및 계획  〔평가: AI활용 적합성〕
2-1. 현재 운영 중인 AI 활용 모델 (실적)
	영역
	AI 활용 내용
	상태

	AI 견적
	공간·평형·범위 입력 → 공정별 견적 자동 산출 (LLM + 자체 단가 DB)
	운영 중

	AI 블로그·마케팅
	현장 사진 자동 분류 → 네이버 상위노출 최적화 글 자동 생성
	운영 중

	현장 손익 자동화
	계약·실투입(자재·인건·외주) 자동 집계 → 현장별 손익·적자 경보
	운영 중

	자동 알림
	내일 공정·미수금·적자 현장을 직원에게 자동 푸시
	운영 중


2-2. 도입 필요성 및 전략
필요성 — 위 시스템을 강산 한 곳이 아니라 전국 중소 인테리어·건설 업체가 쓰도록 SaaS화하면, 업종 전체의 생산성 문제를 해결할 수 있다.
AI 활용 전략 — ① 견적·손익·문서에 맞춤형 AI 에이전트(RAG + 업종 단가·법규 데이터) 고도화 → ② 업체별 데이터로 개인화된 자동 견적·원가 예측 → ③ 마케팅 콘텐츠 자동화.
2-3. 사업 프로세스 내 AI 적용 (적합성)
견적 → 계약 → 현장 시공 → 손익 정산 → 마케팅의 전 업무 흐름에 AI가 이미 적용되어 있어, 적용 가능성·적합성이 검증되었다.
3. 사업화 모델 및 성장 전략  〔평가: 성장가능성〕
3-1. 사업화 모델
"중소 인테리어·건설 업체 전용 AI ERP(SaaS)" — 더존·이카운트가 과한 틈새를 겨냥한, 가볍고 저렴하며 AI 견적·현장 손익이 내장된 구독형 서비스.
3-2. 본 사업으로 구현할 고도화 (사업모델 개선)
멀티테넌트(다중 업체) 구조 전환 → 여러 업체가 각자 데이터로 사용
AI 견적 정밀도 향상 (업종·지역별 단가 학습, 실투입 기반 원가 예측)
온보딩 자동화 (업체 가입 즉시 AI가 초기 세팅)
3-3. 시장성·경쟁력
시장 — 전국 인테리어·실내건축·종합건설 소상공인은 수만 개 사업체(통계청 기준)이며, 대부분 엑셀·수기로 견적·정산을 관리해 ERP 도입률이 낮은 미개척 시장이다.
경쟁력 — ① 업종 당사자가 직접 만들어 현장에 딱 맞음 ② AI 견적·현장 손익 자동화가 핵심 차별점(대형 ERP에 없음) ③ 대형 ERP 대비 가벼움·가격 경쟁력(중소 전용).
성장 목표 — 1차연도 유료 가입 30개사·월 구독매출 약 600만원(객단가 월 20만원 기준), 2차연도 100개사 이상 확대를 목표로 한다. ※ 강산이 직접 운영하며 검증한 모델이라 초기 레퍼런스 확보가 용이하다.
4. 추진 역량 및 실행 계획  〔평가: 참여역량〕
4-1. 수행 역량 (이미 입증됨)
자체 AI ERP를 직접 설계·개발·운영 중 — 외주 없이 AI 시스템을 만들어 본 실증 역량 보유.
인테리어·건축 현업 노하우 + AI 활용 역량을 동시에 가진 드문 업체.
4-2. 추진 일정 (사업기간 ~2026.12)
	단계
	내용
	시기

	AI 멘토링
	AI 활용모델 구체화·고도화
	7~8월

	핵심 개발
	멀티테넌트 전환·AI 견적 고도화
	9~11월

	시범 운영
	시범 업체 [N]곳 도입·검증
	11~12월

	성과 정리
	사업화 실적·경진대회 준비
	12월


4-3. 사업계획의 구체성
이미 작동하는 시스템이 있어, "새로 만드는" 것이 아니라 "검증된 것을 제품화"하는 것이므로 실행 위험이 낮고 구체적이다.
5. 사업비 집행 계획 (총 4,000만원 / 정부 3,200만 + 자부담 800만)
	집행항목
	내용
	금액(예시)

	제품·서비스 고도화 용역비
	멀티테넌트 구조 전환·AI 견적 고도화 개발
	2,000만원

	AI 활용 도입
	LLM API(Claude 등)·AI 솔루션 도입·시스템 연계
	800만원

	홍보비
	SaaS 출시 마케팅·콘텐츠 제작·광고
	600만원

	전문가 활용비
	보안·개인정보·법무·세무 자문 수수료
	400만원

	수수료·사용료
	클라우드 사용료·산업재산권 취득 등
	200만원

	합계
	정부지원금 3,200만 + 자부담 800만
	4,000만원


※ 부가세(10%)는 사업비 집행 불가, 증빙은 사업비카드·세금계산서 원칙. 자부담 800만은 본인 인건비·임차비 등으로 인정 가능.
6. 기대효과
(강산) 인테리어 업체 → AI SaaS 기업으로 사업 확장, 신규 구독 매출 창출
(업종) 전국 중소 인테리어·건설 업체의 견적·원가·마케팅 자동화 → 생산성·수익성 개선, 흑자도산 예방
(고용·지역) 울산 기반 AI 서비스 기업으로 성장, 개발·운영 일자리 창출


[첨부] 운영 중인 AI ERP 시스템 화면 (실제 캡처)
아래는 강산건축디자인이 현재 직접 개발·운영 중인 AI ERP의 실제 화면입니다. "계획"이 아니라 "이미 작동하는 시스템"임을 입증합니다.


① 대시보드 — KPI·미수금·현장 공정률·일정을 AI가 자동 집계(실데이터)
[image: ]


② 현장 손익(핵심) — 계약·실투입·일용직 노무 자동 집계 → 현장별 손익·마진율·적자 경보
[image: ]


③ 매출·자금흐름 — 월별/연도별 매출·흑자, 현장별 손익 자동 연동
[image: ]


④ 자재·재고 — 단가표 + 입출고 자동 집계
[image: ]


⑤ AI 블로그·마케팅 — 현장 사진 분류·상위노출 글 자동 생성
[image: ]


⑥ 통계·리포트 — 수주·매출·고객 분석
[image: ]

※ 안내 — 연매출·상시근로자 등 사실 항목은 거짓 기재 시 선정취소·환수 대상이므로 반드시 실제 값으로 채우세요. 본 문서의 계획·목표·예산은 합리적 추정이며 신청 전 검토 바랍니다.
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