## Slide 1
QUOTATION
단독주택 신축공사 견적 요약
건축주 · 2층 단독주택 신축 (RC구조, 스타코 외단열, PVC 이중창, 연면적 45평 기준)
건축주 2026.06.01 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
246,750,000원
공급가액
37,012,500원
기업이윤·잡비(15%)
283,762,500원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액 (1/2)
공정 | 금액(원)
토목·부지공사 | 13,500,000
기초공사 (RC 매트기초) | 27,000,000
골조공사 (RC 2층) | 78,750,000
외장공사 (스타코 외단열) | 18,000,000
지붕방수 (우레탄 도막) | 12,000,000
창호공사 (PVC 이중창 중급) | 8,640,000
단열·방수 | 4,500,000
전기·약전 설비 | 15,000,000
기계설비·위생·가스 | 18,000,000
내부마감 (강마루+도배+욕실+주방) | 25,360,000
인허가·감리 (건축사사무소) | 22,000,000
준공·마무리·예비비 | 4,000,000
소계 | 246,750,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액 (2/2)
공정 | 금액(원)
기업이윤·잡비(15%) | 37,012,500
합계 (VAT 별도) | 283,762,500
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
전기·약전 설비
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
준공·마무리·예비비
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
골조공사 (RC 2층)
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
인허가·감리 (건축사사무소)
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
SCHEDULE
일정 계획
공정 | 소요기간 | 진행 일정
전기·약전 설비 | 2일 | 1~2일차
기계설비·위생·가스 | 2일 | 3~4일차
내부마감 (강마루+도배+욕실+주방) | 4일 | 5~8일차
준공·마무리·예비비 | 2일 | 9~10일차
토목·부지공사 | 2일 | 11~12일차
기초공사 (RC 매트기초) | 2일 | 13~14일차
골조공사 (RC 2층) | 2일 | 15~16일차
외장공사 (스타코 외단열) | 2일 | 17~18일차
지붕방수 (우레탄 도막) | 2일 | 19~20일차
창호공사 (PVC 이중창 중급) | 2일 | 21~22일차
단열·방수 | 2일 | 23~24일차
인허가·감리 (건축사사무소) | 2일 | 25~26일차
총 공사기간 | 약 26일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2