## Slide 1
QUOTATION
30평 아파트 리모델링 견적 요약
견적 예시 · 30평 아파트 리모델링 (욕실2·주방·도배·바닥, 중급 기준)
견적 예시 2026.07.05 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
20,089,000원
소계 (직접공사비)
3,013,350원
기업이윤·공과잡비(15%)
23,102,350원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액
공정 | 금액(원)
철거공사 | 1,835,000
욕실공사 | 7,000,000
주방공사 | 2,700,000
도배공사 | 3,844,000
바닥공사 | 3,610,000
기타공사 | 1,100,000
소계 | 20,089,000
기업이윤·공과잡비(15%) | 3,013,350
합계 (VAT 별도) | 23,102,350
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
DETAIL
상세 견적 내역 (1/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
철거공사 | 욕실 전체 철거(타일·도기·방수층 포함) — 2개소 | 개소 | 2 | 550,000 | 1,100,000
철거공사 | 기존 강마루·장판 바닥재 철거+샌딩 (실사용 바닥 2… | 평 | 21 | 35,000 | 735,000
욕실공사 | 욕실 리모델링 — 방수·포세린타일·아메리칸스탠다드 도… | 개소 | 2 | 3,500,000 | 7,000,000
주방공사 | 싱크대 상하부장 교체 — 하츠 폰테210 수전·LX하… | m | 2.7 | 1,000,000 | 2,700,000
도배공사 | 실크 벽지 전체 도배 — LX Z:IN 또는 개나리 … | 평 | 82 | 42,000 | 3,444,000
도배공사 | 주방 타일 위 방수페인트·천장 도장 마감 | 식 | 1 | 400,000 | 400,000
바닥공사 | 강마루 시공 — 동화 오리진 또는 구정 그랜드텍스처1… | 평 | 21 | 160,000 | 3,360,000
바닥공사 | 걸레받이 교체 (MDF 도장 마감) | 식 | 1 | 250,000 | 250,000
기타공사 | 폐기물 처리비 (1.5톤, 욕실2+바닥 철거분) | 식 | 1 | 600,000 | 600,000
기타공사 | 현장 보양 및 승강기 양중비 (아파트 입주 보양재·비… | 식 | 1 | 300,000 | 300,000
기타공사 | 마감 실리콘·코킹 처리 (욕실·주방·바닥 줄눈 마감) | 식 | 1 | 200,000 | 200,000
 | 소 계 |  |  |  | 20,089,000
 | 기업이윤·공과잡비(15%) |  |  |  | 3,013,350
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
DETAIL
상세 견적 내역 (2/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
 | 합계 (VAT 별도) |  |  |  | 23,102,350
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
철거공사
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
욕실공사
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
주방공사
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
기타공사
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
SCHEDULE
일정 계획
공정 | 소요기간 | 진행 일정
철거공사 | 3일 | 1~3일차
욕실공사 | 4일 | 4~7일차
주방공사 | 3일 | 8~10일차
도배공사 | 3일 | 11~13일차
바닥공사 | 3일 | 14~16일차
기타공사 | 2일 | 17~18일차
총 공사기간 | 약 18일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 8
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2